**居家游项目进展总结报告**

**居家游项目页面总数为15个，截止2016年2月6日，共产出15个页面。**

**一、页面完成进度**

1. 截止目前所有个页面的静态展示功能已经开发完成。

2. 15个页面的动态效果和功能进度如下：

（1）房源价格页完成。

（2）房源图片页完成。

（3）房源描述页完成。

（4）支付定金页完成。

（5）提交订单页（房客）完成。

（6）提交订单页（房东）完成。

（7）房东招募完成。

（8）房东信息验证页完成。

（9）分享优惠页完成。

（10）房源详情除“自定义日历”外均完成。

（11）首页完成。

（12）房源信息页除“部分判断功能”外均完成。

（13）搜索页还有“过滤功能”外均完成。

（14）房客端后台管理页正在完善功能。

（15）房东端后台管理页正在完善功能。

\*注：目前所说的“完成”的页面情况是——在无后台数据接口的情况下，尽可能完成网页前端的动态效果的无交互页面。